АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Алексеевский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019   №  22 -п

с.Алексеевка

Об  утверждении отчета о реали-

зации муниципальной программы

«Благоустройство  территории

Алексеевского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 6.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации  муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  от 16.05.2017 г. № 39-п «Об утверждении порядка разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ  муниципального образования  Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Алексеевского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава муниципального образования                                       Н.В.Соколенко

Разослано: администрации района, прокуратура района

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Алексеевский сельсовет

от 18.03.2019 г. № 22-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Благоустройство территории Алексеевского сельсовета

на 2014-2020 годы"

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Алексеевский сельсовет -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Алексеевского сельсовета - Совершенствование эстетического вида Алексеевского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов. - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, тыс. руб. |
|  |  | 977,489 | 970,689 | 6,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 169,4 | 163,9 | 5,5 |
|  | второй год реализации программы | 197 | 196 | 0,3 |
|  | третий год реализации программы | 189 | 188,7 | 0,3 |
|  | четвертый год реализации программы | 131,7 | 131,7 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 290,389 | 290,389 | 0 |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 60 | 55 | 8 |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 95 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 95 | 5 |
|  | пятый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 30 | 30 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 35 | 35 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 40 | 40 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 45 | 45 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 50 | 50 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 35 | 35 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 40 | 40 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 45 | 45 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 45 | 45 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 50 | 50 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | пятый год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 80 | 80 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Алексеевский сельсовет

от 18.03.2019 № 22-п

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации

муниципальной программы

"Благоустройство территории Алексеевского сельсовета

на 2014-2020 годы"

| №№ | Наименование индикатора | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват уличного освещения на территории поселения | % | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание свалок по требованию СанПина | % | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 3 | Улучшение экологической обстановки на территории поселения | % | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу | % | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству | % | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки на наличие коррупционных  факторов в проекте постановления главы администрации  «Об  утверждении отчета о реали-

зации муниципальной программы   Благоустройство  территории

Алексеевского сельсовета   на 2014-2020 годы»

с.Алексеевка                                                                           18 марта   2019 года

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и их проектов», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет  № 33/ 91-рс от  24.04.2009 г.

1) Необоснованно широкие пределы усмотрения правоприменителя или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органа местного самоуправления (их должностных лиц) – в ходе изучения не выявлено;

б) определение компетенции по формуле "вправе" -  диспозитивное установление возможности совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций – в ходе изучения не выявлено;

в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органа местного самоуправления (их должностных лиц) – в ходе изучения не выявлено;

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт – в ходе изучения не выявлено;

д) принятие нормативного правового акта сверх компетенции – нарушение компетенции органа местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов – в ходе изучения не выявлено;

е)  заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона – в ходе изучения не выявлено;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка – в ходе изучения проекта не установлено.

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага) – в ходе изучения не выявлено.

2) Положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям - в ходе изучения проекта не выявлено;

б)  злоупотребление правом заявителя органом местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций – в ходе изучения не выявлено;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера – в ходе изучения не выявлено.

Специалист 1 категории администрации сельсовета                    О.П.Вавилина

«Согласен»

Глава муниципального образования

Алексеевский  сельсовет                                                                 Н.В.Соколенко